AI AUTOMATION • TECHNICAL ASSESSMENT

Техническая оценка — ТЗ №1
AI-агент для недвижимости
и инвесторов

Подготовила: Татьяна Котолуп — AI Automation / Full-Stack Developer

tetianakotolup.com  •  26 сентября 2026 г.

Важно: цены внешних сервисов — публичные тарифы или бюджетные ориентиры на 26.09.2026; VAT может не входить. Юридическая часть — техническая оценка рисков, а не юридическое заключение.

1. Коротко

Проект реализуем. Но не в формулировке «AI сам и стабильно разместит объявление на 20 сайтах, в 100 Facebook-группах и 100 Telegram-группах». Так не работает ни одна система на рынке — ни наша, ни чужая.

Реально работающий продукт — центр управления публикациями:

AI готовит текст объявления под каждую площадку;

там, где платформа официально разрешает, система публикует сама;

там, где не разрешает, — готовит очередь «опубликовать в один клик» для оператора;

всё фиксируется в одной базе: опубликовано / на модерации / отклонено / ошибка;

каждое утро — отчёт в Telegram: где появилась активность и кому ответить.

Это экономит 70–80 % ручного времени и не приводит к блокировке аккаунтов.

| MVP | 4–5 недель, €3 000–4 500 |
| --- | --- |
| Полная версия | 2,5–3 месяца всего, €6 000–10 000 |
| Ежемесячные расходы (официальный вариант) | ≈ €80–200 |
| Ежемесячные расходы («серый» вариант) | ≈ €150–500 + риск потери аккаунтов |

2. Каждое требование ТЗ — что реально

| Требование | Реальность | Как сделаем |
| --- | --- | --- |
| 100 Facebook-групп автоматически | ❌ Официально невозможно. Meta закрыла Groups API в 2024 году — публиковать в группы через API нельзя никому. | База групп + готовый текст + очередь для оператора (подробно в разделе 4). |
| 100 Telegram-групп | ⚠️ Бот публикует только туда, куда его добавил администратор. Сам вступить в группу бот не может. | Свои группы/каналы и группы, где админ разрешил бота, — полностью автоматически. Остальные — очередь. |
| Instagram | ✅ Официальный API есть. Но в Instagram нет «групп»: публикация только в свой Business/Creator-аккаунт. | Автоматическая публикация в ваш аккаунт + сбор лайков/комментариев. |
| 20 сайтов недвижимости | ⚠️ У каждого сайта свои правила. Крупные порталы принимают объявления через XML-фид по договору с агентством; мелкие — только через форму на сайте. | Отдельный коннектор на каждый сайт. Сначала проверяем список, потом называем точную цену. |
| Статусы: опубликовано / модерация / отклонено / ошибка | ✅ Там, где площадка отдаёт статус (Telegram, Instagram, фиды). ⚠️ В FB-группах — отмечает оператор. | Единый журнал публикаций с причиной ошибки. |
| Лайки и комментарии | ✅ Instagram, свои Telegram-каналы. ❌ FB-группы через API — нет. | Сбор метрик там, где API их отдаёт; в отчёте видно, откуда данные. |
| Ежедневный отчёт | ✅ Полностью реально. | Telegram-отчёт + веб-панель. |
| Поиск новых групп | ✅ Поиск, фильтрация, оценка — да. ❌ Автовступление — нет. | Каждый день список новых групп с оценкой; вступает человек, одной кнопкой добавляет в базу. |

3. Что можно «обойти», а что нет

Вы, скорее всего, слышали: «все так делают, есть программы для массового постинга». Это правда — такие программы существуют. Честно объясню, как они работают.

✅ Официально и стабильно

Telegram Bot API — бесплатно, в своих каналах и группах, где бот — админ.

Instagram Graph API — публикация в свой Business-аккаунт, сбор метрик, ответы на комментарии.

Facebook Page (страница, не группа) — публикация через API.

XML-фиды порталов недвижимости — по договору.

Private Replies (Instagram/Facebook): на комментарий под вашим постом система может один раз ответить человеку в личку — официально и законно.

⚠️ «Серые» обходы — работают, но с ценой

| Способ | Как работает | Чем заканчивается |
| --- | --- | --- |
| Браузер-робот (Playwright) | Программа открывает Facebook под вашим аккаунтом и «нажимает кнопки» как человек. | Работает недели или месяцы. Потом капча, проверка аккаунта, блокировка. Ломается при каждом изменении интерфейса Facebook. |
| Userbot в Telegram | Публикация от личного аккаунта, а не от бота. | Telegram API это разрешает, но одинаковые сообщения в десятки чужих групп = спам → аккаунт ограничивают. |
| Фермы аккаунтов + прокси + антидетект-браузеры | Много аккаунтов с разных «компьютеров», чтобы Facebook не связал их между собой. | Прямое нарушение правил Meta. Аккаунты регулярно «сгорают»; главная статья расходов — постоянная замена аккаунтов и прокси (€50–300+/мес). |

Могу сделать такой робот как отдельный экспериментальный модуль — но только с вашего письменного согласия на риск и без гарантии работы. Строить на этом бизнес — значит строить на песке.

❌ Нельзя и не обходится

Автоматический обход капчи и двухфакторной авторизации.

Автовступление бота в чужие Telegram-группы.

Обход лимитов API (их можно только увеличить по заявке).

Массовые рекламные сообщения незнакомым людям в ЕС без законного основания (GDPR, ePrivacy; в Испании — закон LSSI, ст. 21).

4. Реальность ручной очереди по Facebook

Полуавтомат не бесплатен — его стоимость в времени оператора:

| Действие | Время |
| --- | --- |
| Одна публикация в группу (открыть, вставить готовый текст и фото, опубликовать, отметить статус) | 1–2 минуты |
| 100 групп × 1 объявление | ≈ 2–3 часа в день |
| 30 групп × 1 объявление | ≈ 40–60 минут |

Поэтому рекомендую:

выбрать 20–30 самых активных групп (система покажет, где был отклик);

публиковать в них не каждый день, а по расписанию (группы и так банят за частые повторы);

остальные группы использовать для мониторинга.

Система сама подготовит текст, фото и ссылку — оператор только нажимает «Опубликовать» и отмечает статус.

5. Как система работает

Объявление (фото + данные)
        ↓
AI адаптирует текст под каждую площадку
        ↓
Очередь публикаций (расписание, лимиты)
   ↙            ↓               ↘
Авто: Telegram,   Оператор:        Сайты:
Instagram, FB     FB-группы,       фиды / формы
Page              чужие TG-группы
   ↘            ↓               ↙
База PostgreSQL — статусы, ссылки, метрики
        ↓
Ежедневный отчёт в Telegram + веб-панель

Технологии: n8n (автоматизация), Node.js/TypeScript (коннекторы), PostgreSQL/Supabase (база), Claude или OpenAI (тексты и анализ), Telegram Bot API, Instagram Graph API, React (панель), хостинг в ЕС.

Надёжность: система не создаёт дублей при повторном запуске; временные ошибки площадок повторяет автоматически; при блокировке или ошибке отправляет задачу оператору; есть кнопка «Стоп» для каждой площадки; все ключи хранятся защищённо.

6. Ежемесячные расходы (оплачиваются напрямую вами)

| Сервис | Цена | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Telegram Bot API | €0 | Бесплатно |
| Instagram / Facebook Page API | €0 | Нужны Business-аккаунт и одобрение приложения Meta (App Review) |
| n8n | €20–50 | Или self-host на сервере |
| Сервер + база + бэкапы | €30–80 | Хостинг в ЕС |
| Claude / OpenAI | €10–50 | Тексты объявлений и отчёты — это недорого |
| Порталы недвижимости | €0–? | Зависит от сайта; платные размещения — по тарифам порталов |
| Итого (официально) | ≈ €80–200/мес |  |
| + «серый» модуль | + €50–300/мес | Прокси, антидетект, замена аккаунтов |

Все аккаунты и подписки оформляются на вас — это ваша собственность и ваш контроль расходов.

7. Этапы, сроки и стоимость разработки

| Этап | Срок | Цена | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. MVP | 4–5 недель | €3 000–4 500 | База площадок, AI-адаптация текстов, автопубликация в Telegram и Instagram, очередь по Facebook, журнал статусов, ежедневный отчёт в Telegram |
| 2. Мониторинг и поиск | 2–3 недели | €1 500–2 500 | Сбор лайков/комментариев, ежедневный поиск новых групп, веб-панель |
| 3. Сайты недвижимости | по списку | €200–800 за сайт | Фид/API — дешевле; форма на сайте — дороже. Точная цена после проверки 20 сайтов |
| 4. «Серый» модуль (опционально) | 1–2 недели | €1 000–2 000 | Браузер-робот для FB-групп, без гарантии стабильности |
| Поддержка | ежемесячно | €200–400/мес | Исправления, изменения API, мелкие доработки |

Полная версия: ≈ €6 000–10 000 в зависимости от количества сайтов.

Оплата: 30–50 % предоплата за этап, остаток — после сдачи этапа.

8. Что нужно от вас до старта

Список 20 сайтов недвижимости: есть ли аккаунт агентства, договор, фид.

Список Facebook- и Telegram-групп: где вы админ, где разрешена публикация.

Instagram Business-аккаунт и доступ к Meta для разработчиков.

Шаблон объявления: обязательные поля, фото, контакты.

Кто будет оператором и сколько времени в день он может тратить на публикации.

Ваше решение: нужен ли «серый» модуль с учётом риска.

9. Юридические моменты

Аккаунты: гарантировать, что Facebook/Telegram не заблокирует аккаунт, не может никто — правила платформ меняются. Система снижает риск лимитами и расписанием.

Контакты с людьми: комментарий «Сколько стоит?» — не согласие на рекламную рассылку. Безопасно: ответить публично или через Private Reply на своём посте, либо дождаться, пока человек напишет сам.

GDPR: хостинг в ЕС сам по себе не делает систему GDPR-совместимой. Нужны: политика конфиденциальности, срок хранения данных, удаление по запросу, stop-list. Юридическое основание обработки подтверждает ваш юрист.

AI Act (ст. 50, с 2 августа 2026): при использовании AI-генерированных изображений или AI-ответов людям нужна пометка об использовании AI.

10. Мой опыт

AI Automation Engineer, HAPP (2026): n8n-воркфлоу и промпты для голосового AI-агента исходящих звонков (медицинский проект BeHealthy), система управления лидами (OxyCamp).

Стек: n8n, Claude/OpenAI API, Node.js/TypeScript, React, PostgreSQL/Supabase, Telegram Bot API, webhook-архитектуры.

Проекты и демо-кейсы: RealityPraha — AI-маршрутизация заявок для агентства недвижимости; GrowthLab AI — автоматизация продаж; WealthMirror AI — Telegram-бот; APTO — AI-аналитика звонков; AI CRM.

E-commerce: разработка сайтов и digital-маркетинг; собственный импортный бизнес (apuliaoliveoil.cz).

Языки: русский, украинский, чешский, английский.

Источники, официальные документы и цены на 26.09.2026

Все цены ниже проверены по официальным страницам поставщиков на 26 сентября 2026 г. Цены могут изменяться, часть тарифов зависит от страны, VAT и объёма использования. Юридическая часть ниже — техническая оценка рисков, а не юридическое заключение.

1. Платформы: что официально поддерживается

2. Официальные цены на основные технологии

3. Что это означает для бюджета проекта

• Для MVP недвижимости базовая инфраструктура может начинаться примерно с €50–150/мес. без платных property feeds, LinkedIn и больших объёмов AI/API. Это не фиксированная цена: n8n, сервер, база и AI зависят от выбранной архитектуры и нагрузки.

• Если нужен LinkedIn Sales Navigator, добавляется отдельная лицензия от €120.99/мес. за место. Если нужен Google Places, расходы считаются по количеству billable events. Если порталы недвижимости продают XML/API/feed, их стоимость согласуется отдельно с каждым порталом.

• Для Content Maker основные переменные расходы — HeyGen API, ElevenLabs, Creatomate и LLM. Важно: подписка HeyGen и HeyGen API credits — отдельные расходы; API у HeyGen сейчас работает по Pay-As-You-Go.

• Сторонние сервисы оформляются на заказчика и оплачиваются заказчиком напрямую. Разработчик не финансирует подписки и API из своих средств.

4. Юридические источники — официальные

5. Важная оговорка по цене property-порталов

Для Idealista, Fotocasa, Habitaclia, Kyero, MLS и других коммерческих источников нельзя честно назвать одну универсальную цену API. Доступ может зависеть от договора, статуса агентства, feed/XML/API, страны и количества объектов. Поэтому строка «€200–800/мес.» в исходном ТЗ должна рассматриваться только как бюджетный резерв заказчика, а не как подтверждённый прайс всех 20 источников. Точную стоимость нужно получать по каждому порталу до подписания соответствующего этапа.

Для 20 сайтов разумнее сначала провести API audit: 1) есть ли официальный API; 2) есть ли XML/feed; 3) кто имеет право его использовать; 4) стоимость; 5) лимиты; 6) можно ли получать статус публикации; 7) можно ли получать статистику. После этого формируется точная смета коннекторов.

6. Правило для договора

• Все цены внешних сервисов являются расходами заказчика и оплачиваются напрямую провайдерам.

• Цены и лимиты сторонних сервисов могут измениться; изменение тарифа не является дефектом разработки.

• Новая площадка или новый способ публикации, которого не было в согласованном scope, считается новой интеграцией.

• Approval/audit со стороны Meta, TikTok, Google, LinkedIn и других платформ зависит от самих платформ и не гарантируется разработчиком.

• Юридическая проверка законности исходных данных, рекламных сообщений и прав на контент выполняется заказчиком/его юристом; разработчик реализует согласованную техническую механику.

Моя позиция: я готова реализовать этот проект — честно, по этапам и только с тем, что реально будет работать после запуска. Начинаем с MVP, проверяем результат на ваших объявлениях и масштабируем.

Источники, официальные документы и цены на 26.09.2026

Все цены ниже — официальные тарифы или usage-based ориентиры на дату документа. Они могут меняться и зависят от страны, VAT и объёма использования.

1. Платформы: что официально поддерживается

| Платформа | Реальность | Источник | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
| Facebook Groups / Meta | Официальный Groups API и publish_to_groups удалены. Автоматическую публикацию в произвольные Facebook-группы через официальный API нельзя закладывать в production. | Meta Graph API v19 | Открыть |
| Instagram | Есть официальный API для поддерживаемых professional-аккаунтов и разрешённых операций. Нужны OAuth/permissions и review, где требуется. | Instagram Platform | Открыть |
| Telegram | Bot API — официальный API. Бот работает там, куда его добавили и где есть необходимые права. Сам бот не вступает автоматически в любые группы. | Telegram Bot API | Открыть |
| TikTok | Content Posting API / Direct Post существует. Для production нужны разрешения и требования TikTok; unaudited clients имеют ограничения по видимости. | TikTok Content Posting API | Открыть |
| YouTube | YouTube Data API позволяет загружать видео. Для unverified projects есть private-viewing restriction до audit. | YouTube videos.insert | Открыть |
| LinkedIn | Sales Navigator — отдельная платная лицензия; сама подписка не означает универсальный API-доступ. | Sales Navigator pricing | Открыть |
| Google Places | Places API тарифицируется по SKU/billable events; действует месячный бесплатный объём. | Google Maps Platform pricing | Открыть |

2. Официальные цены на основные технологии

| Сервис | Стоимость / реальность | Источник | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
| n8n Cloud | Starter €20/мес. при годовой оплате; Pro €50/мес.; Business €667/мес. при годовой оплате. | n8n | Открыть |
| OpenAI API | Usage-based. Whisper — $0.006/мин; модели оплачиваются по токенам. | OpenAI | Открыть |
| Claude API | Claude Sonnet 4.6 — $3/1M input + $15/1M output. | Anthropic | Открыть |
| HeyGen API | Pay-as-you-go; стоимость зависит от avatar engine и минут видео. | HeyGen | Открыть |
| ElevenLabs | Starter $6; Creator $22; Pro $99; Scale $299; Business $990/мес. | ElevenLabs | Открыть |
| Creatomate | Essential $54/мес.; Growth $129/мес. | Creatomate | Открыть |
| Supabase | Free $0; Pro от $25/мес. + usage. | Supabase | Открыть |
| Hetzner Cloud | Примеры без VAT: CAX21 €10.49; CAX31 €20.99; CPX32 €35.49/мес. | Hetzner | Открыть |
| LinkedIn Sales Navigator | Core от €120.99/мес.; Advanced от €148.21/мес. | LinkedIn | Открыть |
| Google Places API | Примеры: Geocoding $5/1000; Places Text Search Essentials $5/1000; Pro SKU $32/1000; free cap применяется. | Google Maps | Открыть |

3. Юридические источники — официальные

| Источник | Что подтверждает | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| GDPR — Article 21 | Право возражать против direct marketing. | Открыть документ |
| ePrivacy Directive — Article 13 | Правила для unsolicited electronic marketing; национальное право уточняет применение. | Открыть документ |
| Испания — LSSI, Art. 21 | Ограничения на unsolicited commercial communications по электронным средствам. | Открыть документ |
| EU AI Act — Article 50 | Обязанности прозрачности применяются с 2 августа 2026 г. для соответствующих AI-сценариев. | Открыть документ |

4. Важная оговорка по property-порталам

Для Idealista, Fotocasa, Habitaclia, Kyero, MLS и других коммерческих источников нет одной универсальной цены API. Стоимость и доступ зависят от договора, статуса агентства, API/XML/feed, страны и объёма. Поэтому бюджет €200–800/мес. из исходного ТЗ — только предварительный резерв, а не цена всех 20 источников.

Для 20 сайтов сначала проводим API-аудит: API/feed, право использования, цена, лимиты, статусы и доступная статистика. После проверки фиксируем точную цену каждого connector.